TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Website thương mại điện tử chuyên bán nông sản sạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Tạ Hằng Vũ - MSSV: 110123203 - Điện thoại: 0332586371 - Email: hangvuzxjv@gmail.com - Mã lớp: DA23TTD |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Trần Văn Nam - Học hàm, học vị: Thạc sĩ |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |  |  |  |
| Tuần; Thời gian 19/10 – 25/10/2026; Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. 19/10 – 20/10; Khảo sát, tham khảo một số website thương mại điện tử nông sản hiện có; tìm hiểu cách phân loại sản phẩm theo vùng miền, truy xuất nguồn gốc, quản lý kho và tổ chức Flash Sale.; Tổng hợp được các chức năng và cách tổ chức cơ bản của website bán nông sản.. 21/10 – 22/10; Phân tích yêu cầu đề tài; xác định các chức năng chính: phân loại theo vùng miền, truy xuất nguồn gốc, quản lý kho, giỏ hàng – đặt hàng – thanh toán, Flash Sale.; Bản đặc tả yêu cầu chức năng của hệ thống.. 23/10; Xác định các đối tượng sử dụng (Khách hàng, Quản trị viên) và quyền hạn tương ứng; xây dựng sơ đồ Use Case.; Sơ đồ Use Case và phân quyền người dùng.. 24/10; Thiết kế cơ sở dữ liệu: xác định các bảng người dùng, sản phẩm, vùng miền, kho hàng, đơn hàng, Flash Sale, thuộc tính và mối quan hệ.; Sơ đồ CSDL (ERD) và cấu trúc cơ sở dữ liệu ban đầu.. 25/10; Thiết kế giao diện (UI/UX) cho phân hệ Khách hàng và Quản trị; rà soát, tổng hợp và điều chỉnh các nội dung chưa thống nhất.; Wireframe giao diện; hoàn thành thiết kế cơ bản, sẵn sàng triển khai Tuần 2.. |
|  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian; Công việc theo kế hoạch; Kết quả thực hiện; Kế hoạch tiếp theo. 19/10 – 20/10/2026; Khảo sát các website thương mại điện tử nông sản hiện có.; Đang thực hiện tìm hiểu các chức năng phân loại vùng miền, truy xuất nguồn gốc, Flash Sale.; Phân tích yêu cầu và xác định các chức năng chính của website.. 21/10 – 22/10/2026; Phân tích yêu cầu và xác định các chức năng của hệ thống.; Đang thực hiện phân tích yêu cầu, lập bản đặc tả chức năng.; Xác định đối tượng sử dụng, quyền hạn và xây dựng sơ đồ Use Case.. 23/10 – 25/10/2026; Xây dựng Use Case, thiết kế CSDL (ERD), thiết kế giao diện và tổng hợp kết quả.; Thực hiện theo kế hoạch.; Hoàn thiện thiết kế để chuẩn bị khởi tạo dự án và lập trình các chức năng ở Tuần 2.. |
|  | KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT |  |  |  |
| - Khó khăn: Trong quá trình thực hiện, còn gặp khó khăn trong việc xác định quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm và cơ chế Flash Sale xử lý nhiều người mua cùng lúc. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện phù hợp với yêu cầu của hệ thống cần thêm thời gian nghiên cứu. - Đề xuất: Tiếp tục tìm hiểu cách thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL. Mong giảng viên hướng dẫn góp ý về chức năng, phân quyền và cấu trúc dữ liệu để hoàn thiện hệ thống theo đúng yêu cầu đề tài. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vĩnh Long, ngày 22 tháng 10 năm 2026 Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) Tạ Hằng Vũ |  |